附件3：

金凤区良田镇泾龙村农耕文化研学基地农业设施配套项目实施方案

# 

一、项目名称：金凤区良田镇泾龙村农耕文化研学基地农业设施配套项目

二、项目类别：产业基础设施配套项目

三、项目实施单位：宁夏百合冈安装工程有限公司

四、项目主管单位：金凤区乡村振兴局、金凤区良田镇人民

政府

五、项目建设规模及主要内容：新建拱棚5座，建筑面积为9000㎡，占地18亩。

# 六、项目资金概算及资金筹措

本着乡村振兴、村企联合传承文化的原则，申请财政衔接资金260万元，宁夏百合冈安装工程有限公司投资40万元，共计基地建设资金300万元。

# 七、项目建设时间安排

1.2022年6月底前，制定项目申报书及申报项目；落实项目建设地点和实施主体等前期工作。

2.2022年7月，制定项目建设实施方案，落实设施建设用地并办理用地手续；完成工程设计、资金筹措、工程招投标等项目开工准备工作。

3.2022年8月-10月，按照“总体推进、重点突破、全面实施”的要求，积极采取有效措施，抓好项目建设，确保项目按时、按质、按量完成工程建设任务，达成预期目标。

4.2022年11月。在项目单位自验的基础上，由金凤区乡村振兴局组织相关部门专家进行检查验收。

# 八、项目运营机制

金凤区劳动教育实践基地由金凤区良田镇泾龙村与宁夏百合冈安装工程有限公司共同经营，互惠互利，共存共荣。

# 九、项目效绩效分析

为了贯彻国家乡村振兴建设和国家教育部有关文件精神，加强劳动技术教育，开展劳动实践活动的要求，以及近年来金凤区泾龙小学建设完备农耕展示馆，在金凤区乃至全社会产生的积极影响和良好效应，充分说明了劳动技术教育的育人价值与实践功能触及可见。

劳动教育实践基地的建成，将迎来全社会热爱劳动，珍惜生活，爱护环境，保护动植物等良好风尚的行为高潮，更好地提高人民群众的综合素质。将成为观光金凤区乡村建设不可或缺的打卡之地。基地建成后将带动银川三区两县一市约13万中小学生开放实践场所（今后可延展到自治区各市县中小学生）参与研学活动，村集体经济收入预计可达90万元。