附件7：

良田镇泾龙村基础设施提升项目（跨年实施项目）方案

1. 项目名称：良田镇泾龙村基础设施提升项目（跨年实施项目）

二、项目类别：基础设施配套项目

三、项目建设性质：新建

## 四、项目建设地址：良田镇泾龙村

## 五、项目监管单位：金凤区乡村振兴局

六、项目主管单位：良田镇人民政府

七、项目建设规模及主要内容

项目实施可以解决良田镇泾龙村5队和6队的农村生活污水乱排、农村生活污水管网不健全、农村生活污水治理与改厕衔接不到位等问题。

泾龙村5队主要建设内容：铺设DN315污水主管2345m，DN160入户支管860m, 管材选用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，铺设DN110聚乙烯 PE 接户管2440m；配套建设φ1000 模块式混凝土检查井87座，新建 2m³三格式成品化粪池85座；新建 20m³/d 一体化污水提升泵站1座，新建泵DN110PE 出水管545m；混凝土路面破坏恢复4856㎡，现状土路硬化5912 ㎡。

泾龙村6队主要建设内容：铺设DN315污水主管2350m，DN160入户支管910m, 管材选用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，铺设 DN110 聚乙烯 PE 接户管2700m；配 套建设φ1000 模块式混凝土检查井90座，新建2m³三格式成品化粪池93座；新建 15m³/d、30m³/d 一体化污水提升泵站各1座，新建泵站DN110PE 出水管350m；现状土路硬化8995 ㎡。

八、项目资金概算及资金筹措

## 项目总投资概算1057.95万元。其中256万元资金来源为衔接推进乡村振兴补助资金，801.95万元来源为其他资金。

九、项目建设时间安排

## 项目预计自2024年-2025年建成并投入使用。

十、项目运营机制

 项目主要由村申报，镇审核，良田镇牵头相关职能部门，争取政府财政支持，金凤区审核完成工作备案，按计划实施。

1. 项目绩效分析

项目建成后

1.补齐泾龙村5、6队保留庄点基础设施短板。

2.改善农村生产生活条件，方便村民出行。

3.通过项目实施带动村民务工增加收入。

4.项目实施将有利于扩宽就业渠道、促进劳务就业。

5.通过项目实施推进大美良田打造，提升农民的生活质量。