附件1：

良田镇兴源村、泾龙村基础设施提升项目实施方案

一、项目名称：良田镇现兴源村、泾龙村基础设施提升项目

二、项目类别：基础设施项目

三、项目建设性质：新建

四、项目建设地址：拟建场址位于良田镇兴源村一队、七队和泾龙村。

五、项目监管单位：金凤区乡村振兴局

六、项目主管单位：金凤区良田镇人民政府

七、项目建设规模及主要内容

计划投入衔接资金380万元，该项目主要对良田镇兴源村一队、七队和泾龙村等区域基础设施短板弱项进行改造提升。兴源一队：新建沥青道路3501m²，安装混凝土路缘石1376m，对现状树及电线杆迁改（5株乔木、2个电线杆），并配套实施给水、排水工程。兴源村七队及泾龙村三四五队：面包砖路面破除及恢复200 ㎡、混凝土路面破除及恢复1000㎡，配套建设矩形钢筋混凝土给水水表井16座，室外消火栓井 6 座。

八、项目资金概算及资金筹措

本项目总投资概算为380万元，资金来源为衔接推进乡村振兴补助资金。

九、项目建设时间安排

本项目建设工期拟定为 4 个月，2025年07月至2025 年10月。

十、项目运营机制

- 项目主要由村申报，镇审核，良田镇牵头相关职能部门，争取政府财政支持，金凤区审核完成工作备案，按计划实施。

十一、项目绩效分析

- 项目建成后，改善农村生产生活条件，方便村民出行。道路硬化使交通设施更完善，建设给水、排水处理系统能改善农村卫生环境，降低洪涝、干旱等自然灾害对农业的影响。